РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ  РАЙОН

КАЗСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№  91                                                                       Принято Казским поселковым

Советом  народных депутатов

«04» мая  2009 года

Об утверждении «Программы благоустройства, содержания и ремонта дорог Казского городского поселения на 2009 год»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Устава Казского городского поселения, Казский поселковый Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу благоустройства, содержания и ремонта дорог Казского городского поселения на 2009 год согласно приложению № 1.

- Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Глава поселка Каз                                              Н.К. Крыжановская

Приложение  № 1

к решению Казского поселкового

Совета народных депутатов

П Р О Г Р А М М А

благоустройства, содержания и ремонта дорог

Казского городского поселения

на 2009 год

2009 год

Паспорт программы:

- Наименование программы: «Благоустройство, содержание и ремонт дорог Казского городского поселения в 2009 году»

- Статус: поселение

- Инициатор разработки: администрация поселка Каз

- Заказчик: администрация поселка Каз

- Прогноз ожидаемых социально экономических результатов реализации программы: текущее нормативное содержание Казского городского поселения, дорог и мостов. Ремонт дорог с асфальтным и щебеночным покрытием. Содержание и развитие объектов благоустройства: мемориалов ВОВ, детских площадок, остановочных павильонов, обустройство места отдыха, озеленение общественных мест поселка, установка знаков дорожного движения, установка вазонов, разбивка клумб, ремонт мостов, ремонт водопропускной трубы ул.Алтайская, ремонт ливневого коллектора, изготовление уличных указателей, обустройство пляжа, покраска осветительных опор, приобретение баннеров, строительство хоккейной коробки.

- Контроль за выполнением Программы: обеспечивает администрация поселка Каз.

- Заказчик: администрация поселка Каз

- Руководитель программы: заместитель Главы поселка Каз

- Срок реализации 2009 од

- Общий объем финансирования: 18.296 тыс. руб.

ПРОГРАММА

по благоустройству Казского городского поселения

на 2009 год

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сумма затрат т.р. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | внебюд жетные средства т.р. | бюджет поселения т.р. | местный бюджет т.р. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Подсыпка дорог с щебеночным покрытием улиц частного сектора | 24,7км | 150,0 |  | 150,0 |  | май-октябрь |
| 1. | Очистка дорог частного сектора и объектов соцкультбыта в зимний период от снега | 25,7км | 500,0 |  | 500,0 |  | октябрь-апрель |
| 3. | Организация работ по благоустройству поселка (общественные работы, трудоустройство несовершеннолетних граждан) |  | 260,0 |  | 260,0 |  | постоянно |
| 4. | Капитальный ремонт памятника Токарева В.Ф. и стелы Победы |  | 441,0 |  |  | 441,0 | апрель-май |
| 5. | Плата за освещение улиц в т.ч. декоративное освещение |  | 600,0 |  | 600,0 |  | в течение года ноябрь-февраль |
| 6. | Ремонт и покраска детских площадок | 8шт. | 20,0 |  | 20,0 |  | до 01.07.09г |
| 7. | Покраска остановок | 9шт. | 20,0 |  | 20,0 |  | май, июнь |
| 8. | Замена автобусных павильонов | 3шт. | 300,0 |  |  | 300,0 | апрель-июль |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Уборка и вывоз мусора с поселкового кладбища | 20тыс.м2 | 40,0 |  | 40,0 |  | май-сентябрь |
| 10. | Ремонт, покраска ограды поселкового кладбища | 500м | 20,0 |  | 20,0 |  | май |
| 11. | Установка диванов в местах общего пользования (ДК «Юбилейный») | 6 шт | 180,0 |  |  | 180,0 | май-июль |
| 12. | Приобретение и установка урн | 40шт. | 210,0 |  | 210,0 |  | апрель |
| 13. | Ремонт пешеходного моста ул.Пионерская | 1шт. | 10,0 |  | 10,0 |  | июнь |
| 14. | Ремонт водопропускной трубы ул.Алтайская | 1шт. | 50,0 |  | 50,0 |  | май-июнь |
| 15. | Ремонт ливневого коллектора по ул.Ленина | 200м | 100,0 |  | 100,0 |  | июль |
| 16. | Благоустройство родника по ул.Ленина,10, ул.Садовая | 2шт. | 40,0 |  | 40,0 |  | май-июнь |
| 17. | Изготовление и установка дорожных знаков | 2шт. | 40,0 |  | 40,0 |  | май-июнь |
| 18. | Изготовление уличных указателей | 10шт | 100,0 |  |  | 100,0 | май-июнь |
| 19. | Техническое обслуживание сети уличного освещения |  | 500,0 |  | 500,0 |  | в течение года |
| 20. | Отлов бродячих собак | 20шт. | 10,0 |  | 10,0 |  | в течение года |
| 21. | Реконструкция стелы на въезде в поселок Каз | 1шт. | 210,0 |  |  | 210,0 | апрель-май |
| 22. | Асфальтирование дорог (ул.Ленина, Победы, Токарева, Нагорная) | 2,650 км | 10,800 |  |  | 10,800 | май-июль |
| 23. | Обустройство места отдыха | 1шт. | 100,0 |  | 100,0 |  | апрель-май |
| 24. | Строительство автомобильной стоянки(ул.Победы,6) | 1шт. | 300,0 |  |  | 300,0 | май-июль |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 25. | Обустройство детской площадки (обкладка дерном, посадка деревьев) |  | 150,0 |  | 150,0 |  | апрель-май |
| 26. | Покраска осветительных опор | 118шт. | 50,0 |  | 50,0 |  | май |
| 27. | Приобретение баннеров | 12шт. | 120,0 |  |  | 120,0 | май-июль |
| 28. | Приобретение игрового городка | 1шт. | 300,0 |  |  | 300,0 | июль |
| 29. | Асфальтирование придомовой территории | 5тыс.м2 | 1,750 |  |  | 1,750 | май-июль |
| 30. | Покраска ограды ул.Горноспасательная | 1шт. | 50,0 |  | 50,0 |  | май июнь |
| 31. | Изготовление мемориальной доски по ул. Токарева,13 | 1шт. | 20,0 |  | 20,0 |  | апрель |
| 32. | Изготовление и монтаж декоративных световых конструкций LED, «Салют звезды» на опорах уличного освещения | 15шт | 225,0 |  |  | 225,0 | апрель |
| 33. | Строительство хоккейной коробки | 1шт. | 600,0 |  |  | 600,0 | май-июнь |
| 34. | Разбивка клумб | 30шт. |  | за счет средств предпринимателей, организаций расположенных на территории поселка |  |  | до 01.06.09г |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Установка вазонов ул. Ленина, центральная площадь, Победы | 15шт. | 30,0 |  | 30,0 |  | май-июнь |
| 36. | Посадка деревьев и кустарников ул.Токарева, Победы, территории д/садов и школы | 120шт. |  |  |  |  | до 01.10.08г. |
|  | ИТОГО: |  | 18.296 |  | 2.970 | 15.326 |  |

Глава поселка Каз                                                                           Н.К.Крыжановская