**Межведомственная комиссия по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод Администрации Казского городского поселения на 2020 год**.

**Протокол № 1**

от 24.03.2020 г. 14-00 час.пгт.Каз

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О подготовке к пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период 2020 года.

Присутствовали:

Члены комиссии по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод администрации Казского городского поселения.

Информация:

Рассмотрев вопросы подготовки к пропуску ледохода и паводковых вод на территории Казского городского поселения в весенний период 2020 года.

**комиссия решила:**

Ведущему специалисту по ГО ЧС администрации Казского городского поселения (Н.И.Эмих):

1.1.-Организовать круглосуточное дежурство за уровнем воды и прохождения льда с 19.03.2020 года до окончания паводка.

1.2.- Организовать подготовку предприятий и организаций независимо от организационных правовых форм,форм собственности и подчиненности к устойчивой работе в период пропуска весенних вод,обеспечить координацию их действий на местах с 30.03.2020 года по окончанию паводка.

1.3.- Осуществлять ежедневные доклады о положении дел на местах и обеспечить доклады руководителей объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства главе Казского городского поселения Семенцову О. Г. для дальнейшей передачи данных в Единую Дежурно Диспетчерскую службу Таштагольского муниципального района в период с 19.03.2020г. до окончания паводка с 7-00 до 7-30 и с 15-30 до 16-00 часов. В случае чрезвычайной ситуации немедленно.

1.4.- Проверить состояние водоотводных и защитных сооружений на реках и водоемах, провести подготовительные работы по предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при превышении критических уровней воды с 24.03.2020г. до окончания паводка..

1.5.Определить зоны вероятного подтопления, места ледяных заторов на реках, осуществить необходимые меры по предотвращению ущерба от этих опасных явлений до 19.03.2020 года..

2. Начальнику полиции отделения полиции «Каз» отдела МВД России по Таштагольскому (И. В. Таушканов):

2.1.Обеспечить охрану общественного порядка и собственности граждан в местах затопления и эвакуации.

3. Главному специалисту администрации Казского городского поселения (Е.С. Рыбицкая):

3.1.Создать резерв финансовых средств, предусмотренных бюджетом 2020 года, для обеспечения ликвидации последствий паводка на территории Казского городского поселения до 19.03.2020 года..

4. Ведущему специалисту по экономическим вопросам администрации Казского городского поселения (Д.А. Котова.) до 19.03.2020 года.:

4.1.Организовать работу по страхованию зданий, сооружений муниципальной формы собственности и личного имущества граждан, попадающих в зоны возможного подтопления.

5. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС администрации Казского городского поселения (Н. И. Эмих.), директору МБУ ДО «ЦРТДЮ» Сибиряк» (Н. Г. Глумова):

5.1.Создать мобильные аварийные спасательные бригады, обеспечить их сплав средствами, материальными ресурсами для ведения спасательных работ.

6. Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории Казского городского поселения ( Е. А. Соколова, Н. Г. Глумова, Р. А. Ядренцева, Е.А. Чалова):

6.1.Производить контроль и своевременную очистку водопропускных и дренажных труб и канав с 24.03.2020 года до окончания паводка.

6.2.Разработать мероприятия, обеспечить их исполнение, провести работу среди учащихся и воспитанников учреждений о мерах предосторожности при наводнениях, во время ледохода и прохождения паводковых вод и предоставить отчёт о проделанной работе в адрес администрации Казского городского поселения до 01.05.2020г.

7. Директору ООО «Водоканал» (Малыгин С.С.);

7.1.Организовать контроль над уровнем воды на гидротехническом сооружении, находящемся на территории Казского городского поселения, осуществлением своевременного ее спуска до безопасных уровней в период с 19.03.2019г. до окончания паводка.

7.2.Обеспечить доклад в Единую дежурную диспетчерскую службу Таштагольского муниципального района (тел. 8-384-733-32-37) об уровне воды на водозаборе с 19.03.2020г. до окончания паводка, время докладов с 07-00 до 07-30 и с 15-30 до 16-00 час. ежедневно.

7.3.Организовать проверку работы водозабора по обеспечению населения водой в период паводка и обеспечить контроль качества воды с 19.03.2020г. до окончания паводка.

7.4.Для решения оперативных задач в случае чрезвычайной ситуации обеспечить наличие работников.

8. Директору Казской шахты филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (А.В Штирцу):

8.1.Провести необходимые работы по укреплению и ремонту водоотводных и защитных сооружений, находящихся в ведомственном подчинении.

8.2.Очистить русло реки Шалбанка от моста до водопропускного тоннеля под насыпью галереи от льда и снега и других посторонних предметов. до 30.03.2020 года.

8.3.Очистить от снега и льда водосточную трубу, отведенную в Железный Лог, русло реки от «Нагаевского озера» до Курсовой сети, вести круглосуточный контроль над уровнем воды и сливом из водоема «Нагаевское озеро» до 30.03.2020 года.

8.4.Расчистить русло реки Каз от посторонних предметов и укрепить дамбу, расположенную в Железном логу реки Каз.

9. Генеральному директору ООО «Жилкомсервис» (А.А. Попов):

9.1.Очистить дренажные трубы и водоотводные канавы придомовых территорий от снега и льда до 30.03.2020 года.

10. Ведущему специалисту по благоустройству (Зыряновой Н. А.);

10.1.Очистить дренажные трубы и водоотводные канавы придомовых территорий от снега и льда до 30.03.2020 года.

10.2.Очистить водоотводные канавы по ул. Зеленая до 15.04.2020 года.

10.3.Очистить дренажные трубы у д/сада №23 «Родничок», ул. Победы, 2-б и торгового рынка от снега и льда до конца апреля.

10.4.Осуществлять контроль над поступлением талых грунтовых вод в подвалы многоквартирного жилого фонда и обеспечить их отвод с 19.03.2020 года до конца паводка.

10.5.Очистить русло ручья Березовый от снега и льда до конца марта.

11. ИП «Бабенко» (С.В. Бабенко):

11.1.Очистить кюветы вдоль дорог: ж/д переезд – ст.Тенеш, от ж/д переезд – ул. Победы 10, ул. Победы 12, ул. Ленина 15, водопропускные канавы на ст. Тенеш, ул. Горноспасательная до 15.04.2020 года.

11.2.Расширить а/дороги по ул. Садовая, Победы, Токарева, Октябрьской, Космодемьянской и очистить кюветы по ул. Октябрьская и по всему автобусному маршруту с 19.03.2020 года до конца марта.

12. Директору МБУСК «Дельфин» (В.Н. Горбунов):

12.1.Очистить дренажную канаву вокруг здания бассейна до 15.04.2020 года.

13. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Казского городского поселения ( Эмих Н.И.), директору Таштагольского филиала АО «Автодор»(А.А.Костиков.), директору Казской шахты филиала ОА «ЕВРАЗ ЗСМК» (А.В, Штирц.), директору филиала «Энергосеть г.Таштагол» ООО «Кузбасская энергосетевая кампания (Кокорин М.Г.), генеральному директору ОАО «Шахтостроитель» (Попов А. А.);

13.1.Проверить готовность аварийных бригад, укомплектованность необходимой техникой, материальными ресурсами для ведения спасательных работ до конца марта 2020 года.

14. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Казского городского поселения, а также размещению в информационной телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации Казского городского поселения admkaz.ru.

15. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Казского  городского поселения | Семенцов О. Г. |
|  |  |